## Slide 1: 第一讲 课程介绍与团队组成

## Slide 2: 参考资料
主要参考教材
韩万江 编著《软件工程案例教程（第3版）》北京：机械工业出版社，2017
肖刚等编著《实用软件文档写作》北京：清华大学出版社， 2006.5
陈宏刚等 编著《软件开发过程与案例 》北京：清华大学出版社 2003.9
明日科技等 编著《Java项目开发案例整合》北京：电子工业出版社 ，2011.9
参考资料
《软件工程标准手册》，石柱，中国标准出版社，2004

## Slide 3: 网上参考资料
各团队自己上网查找并整理归档

## Slide 4: 课程主要内容
第一部分：介绍项目总体情况以及课程安排；划分团队，确定团队负责人以及角色划分；介绍软件项目开发过程和文档编写要求。各团队准备任务书和项目计划。上网查找项目背景资料，准备用户需求说明书。
第二部分：介绍需求分析文档写作要点；团队内与用户角色交流进行需求分析，完成需求规格说明书；评审需求规格说明书；各小组进行定期评审及相关活动；团队间评议需求规格说明书、讲解和答辩，选出最优方案并提出修改最优方案意见，产生出最优方案。

## Slide 5: 课程主要内容（续一）
第三部分：介绍测试计划草案、用户手册草案要点、概要设计、详细设计文档规范；各团队完成测试计划草案、用户手册草案；评议测试计划草案、用户手册草案，进行定期评审及相关活动。
第四部分：各团队进行概要设计，完成概要设计文档，评审概要设计文档；各团队进行详细设计，完成详细设计文档，评审详细设计文档；团队间评审概要/详细设计说明书、讲解和答辩，选出最优方案并提出修改最优方案意见，产生出最优方案。
第五部分：介绍编码规则、单元测试需注意的问题；各团队进行系统实现，团队内评审编码，完善编码功能；各小组进行定期评审及相关活动。

## Slide 6: 课程主要内容（续二）
第六部分：各团队进行系统集成和系统测试，完成测试报告，评审测试报告，完成用户手册，完成验收报告。
第七部分：各团队进行软件系统原型（可运行）讲解和答辩、总结和评议。
第八部分：全班进行最终完成的软件系统（可运行）演示、答辩、总结和评议；宣布获胜团队。

## Slide 7: 课程性质及实践题目
课程性质：课程设计、必修；属于CDIO工程教育培养模式中的Capstone课程。
课程总学时：64
学分：4
实践题目1：基于互联网的旅游租房分时共享平台（C/S、客户端采用APP）设计与开发
实践题目2：自选
开发方法：敏捷方法、传统方法

## Slide 8: 课程考核及成绩
本门课程要求提交实验报告和项目软件作品：
各团队独立完成课程设计任务，并在实验结束后按照规范格式的要求由全部团队成员编写并整合形成统一的实验报告（开发文档、源程序等），实验报告中需注明每个同学实际完成的工作和所编写的文档部分，按时提交实验报告。

## Slide 9: 课程考核及成绩（续一）
考核内容及权重：
阶段 | 软件计划 | 需求 分析 | 设计 | 实现 | 项目 收尾 | 权重
项目进度按计划完成 |  |  |  |  |  | 10%
项目成果完成质量 |  |  |  |  |  | 20%
文档规范程度及质量 |  |  |  |  |  | 20%
职业道德、团队合作精神 |  |  |  |  |  | 10%
团队工作中个人的贡献比例 |  |  |  |  |  | 25%
工作态度（出勤、上课、课堂纪律） |  |  |  |  |  | 15%
权重 | 5% | 30% | 30% | 20% | 15% | 
附加分 |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: 课程考核及成绩（续二）
团队成绩与个人成绩：
采用百分制。个人总评成绩中的50%为团队成绩（表中1、2、3），其余的50%由个人在团队中的贡献、团队合作精神和工作态度（表中4、5、6项）决定。
强调团队合作精神，团队的成绩直接影响个人的最终成绩。

## Slide 11: 软件项目实践课程基本要求
每次课堂讨论后，请若干团队成员上台演讲（5~10分钟），并提问和回答与讨论；
在项目的里程碑阶段或重要的评审之后，每个团队需要展示阶段成果，并答辩；
课程中将会有大量的口头或书面报告，团队合作是主要特点之一，鼓励每个团队成员与项目组一起合作共同完成任务；
诚实、守信，主动完成分配给自己的任务；
应遵守工程实践的有关规定和要求，服从安排；
根据工程实践大纲，认真完成项目实践任务；
虚心学习，尊重团队成员，发扬主人翁精神；
不得无故不参加工程实践，不得迟到、早退或溜岗。有事须事先请假，未经同意，不得擅自离岗，也不得从事与项目实践任务无关的工作。

## Slide 12: 软件项目的开始
一个软件项目一般是通过招投标的形式开始的。作为软件的招标方（需方，甲方）根据自己的需要，提出软件的基本需求，并编写招标书，同时将招标书以各种方式传递给竟标方，所有的的竟标方都会认真地编写建议书（需求理解及解决方案）。每一个竟标方（供方、乙方）都会思考如何以较低的费用和较高的质量来解决客户的问题，然后都会交付一份对问题理解的说明书以及解决方案，同时也会附上一些资质证明和自己参与类似项目的经验介绍，以向客户强调各自的资历和能力。

## Slide 13: 示例：旅游自助系统用户需求说明
本旅游自助系统使得旅游资源信息信息化，方便旅游公司以及游客即时的得到所需要的旅游信息，主要功能如下：
旅游局维护景点的信息，位置、游览项目及价格、景点介绍、开放时间等
每个旅游公司维护本公司开设的旅游线路服务信息，包括景点名称、餐饮、住宿、交通、
游览时间、价格、联系方式等等
对各种信息的维护包括增加、查询和删除
旅游者可以查询景点信息
旅游者可以查询旅游公司提供的旅游线路信息
旅游者可以自定义查询条件进行查询（定义自己的时间安排、旅游费用预算、主要的旅游景点意向），系统返回符合条件的所有旅游公司线路服务信息，旅游者可以通过本系统向特定旅游公司提出旅游线路服务的预约，根据该旅游公司的旅游线路服务能力（每团的人数限制），返回预约是否成功的结果
旅游公司可以查询本公司各线路服务的预约情况以及预约客户的信息
旅游局可以按照景点查询旅游线路服务预约中包含该景点的预约数量以及预约游览的日期
软件用户均可以将查询结果打印为报表保存
支持软件用户通过网络远程访问软件
要求：B/S结构

## Slide 14: 软件项目与团队管理
团队划分
划分团队，每个团队9~11人。团队成员在开发不同的阶段扮演不同的角色。可以扮演多个角色。每个团队一个项目经理。每个团队划分为如下小组:
角色及分工
  管理组
  开发组（含配置管理员）
  测试组
  用户组

## Slide 15: 推荐使用软件
项目管理工具：
Microsoft Project （推荐）
版本管理工具：
GIT（推荐），也可以使用GitHub进行版本托管。

## Slide 16: 推荐使用软件（续）
文档工具：
Microsoft InfoPath （推荐）
Microsoft Office （推荐）
开发工具：
Eclipse（推荐）
Microsoft Visual Studio （候选）
Microsoft Visual Studio .Net （候选）
开发语言：
C++（候选）
C#.Net / ASP.Net（候选）
Java（候选）
……

## Slide 17: 本次课程的主要实践内容
选举或推荐各团队的项目经理。
划分团队，各团队命名名称。团队名称应该能够体现团队精神，鼓舞士气，便于记忆。项目经理描述团队名称的含义，明确团队成员的角色和任务，确定项目实践题目，组织各团队上网查询有关实践项目的背景资料，并进行讨论。
项目经理组织完成招标书、投标书、合同和用户需求报告初稿。
配置管理员学习、下载并安装Git软件。所有开发过程产生的文档、源程序、PPT等都通过Git进行检入/检出。之后配置管理员教会团队中每个成员通过Git客户端进行文档检入/检出。
用户代表负责,其他人员配合准备用户需求报告初稿。

## Slide 18: 课后作业及活动
课后各个团队完成招标书、投标书、合同（投标书和合同体现能够基于团队软件项目的背景和应用场景，对项目开发中对社会、安全、 法律等的影响提出意见和建议；能够站在环境保护和可持续发展的角度思考团队软件项目开发过程可能对社会和环境造成的损害和隐患）和用户需求报告初稿。团队成员学习并通过GIT软件进行文档管理和提交。务必于本周日（9月27日）下午6点提交上述文档（github和课堂派）。项目经理组织自己团队成员上网查找有关背景资料进行学习、讨论，分配工作。上网查看有关资料和文档要求。
需求调查：团队每个成员上网查找一篇与实践题目相关的文章（每人不同），认真阅读后完成初步需求调查分析（WORD格式，500字以上，主要是业务流程和业务需求），然后在下次课上阅读并进行解释。
准备用户需求报告讨论并定稿。
课后和课上时间之比大于3：1。
团队文档命名格式：团队名-项目名-文档名-版本号
个人文档命名格式：团队名-班级-学号-姓名-项目名-文档名-版本号

## Slide 19: 下次课程的主要内容
项目经理完成任务书的撰写。
由用户代表讲解用户需求并回答提问。
分团队活动：团队进行讨论，在团队负责人的主持下，完成本团队项目的初步业务需求，含业务流程（建模）和业务需求说明。
分团队活动：各团队分别完成软件需求构思及描述和软件需求规格说明书V1.0（初稿）。团队讨论并修改初稿。

## Slide 20: 宾馆客房管理系统业务流程示例
入住登记： 客人对前台的服务员提出住宿要求。前台服务员根据顾客的要求，查询客房资源，并根据客人提出的条件看是否有符合客人要求的客房。 如果有合适的客房，对客人进行住宿登记。住宿登记包括客人情况登记，住房记录登记，押金和证件收取并开具押金证明或者收据。 最后，发放房间钥匙或者住房凭证。
退房结账： 首先客人打电话给前台服务员或者楼层管理员，提前告知需要退房，前台服务员告知楼层服务员某房间要退房。 楼层服务员接到客人或者前台服务员的退房指令后，前往需要退房的房间，…..