**易行交易平台项目进展报告**

**易行小组**

更新日期：2020年10月18日

致：北京信息科技大学大学

汇报内容：易行交易平台项目进展

团队：易行小组

项目经理：徐敬博

项目状态报告：

自2020年9月22日项目正式开展以来，本项目团队自开发项目以来每位成员认真完成项目要求，力求完全满足客户的需求，并规范项目的文档，截至至今日2020年10月18日，小组已经基本完成了开发前期的全部工作，包括用户需求开发，系统规划，概要设计，起草了软件测试计划以及软件设计规格与用户手册，并等待细化与修改。预计到2020年10月20日完成相关文档的细化。同时截至至今日2020年10月18日为止，小组成员以及初步完成了数据库的创建，以及交易平台界面的初步规划，并准备开始着手界面的详细设计与实现。

截至目前为止，项目进度有快有慢，在整体文档的进度上相对落后，因为对用户需求进行了一次重新分析以及同用户的协商，最终敲定时间较晚，导致进度落后；但同时，开发组成员率先完成了数据库的初步设计与实现，早于项目进度计划。不过整体上没有落后太多，可以通过后期的赶工，能够依照项目计划按时完成。