**易行团队目前分配情况**

**小组成员：**

徐敬博、曾钟鑫、葛冠宇、林高毅、石梓玥、刘凯威、李强、李武霞

**需求分析-个人作业：**

每个人均已完成个人作业。

**团队文档：**

易行小组-校园交易平台建议书-V1.0：徐敬博完成功能描述部分，李武霞完成项目背景部分

**PPT相关：**

第一次PPT：由石梓玥完成，徐敬博负责展示

第二次PPT：由石梓玥、曾钟鑫完成，林高毅负责展示

第三次PPT：由曾钟鑫、石梓玥完成，曾钟鑫、徐敬博负责展示。

**第一周：**

易行小组-北信科电子商务工程-招标书：

李武霞独立完成

易行小组-北信科电子商务工程-投标书：

曾钟鑫、林高毅、刘凯威、李强、徐敬博

易行小组-北信科电子商务工程-项目开发合同：

曾钟鑫、林高毅、刘凯威、李强、徐敬博

易行小组-北信科电子商务工程-需求分析（草稿）：

石梓玥整合小组个人作业后完成

**第二周：**

需求规格说明书V1.0：

各个版本均有林高毅、曾钟鑫两人合力完成

第一次会议纪要：存在命名问题，命名为第二次会议纪要，实为第一次会议纪要

由曾钟鑫完成

配置管理计划V1.0：

刘凯威独立完成

任务计划书：

徐敬博完成

软件需求构思及描述V1.0：

葛冠宇负责绘制用例图，李强负责文档撰写

项目任务书V1.0：

徐敬博完成

用户需求说明书V1.0：

小组成员协作完成，其中文档中使用的用例描述是李武霞独立完成

质量保证计划V1.0：

曾钟鑫独立完成

**第三周：**

文档编写规范：

由徐敬博起草，石梓玥收集整理小组建议完成

配置管理计划V2.0：

刘凯威独立完成

软件需求构思及描述V2.0：

葛冠宇负责重新绘制用例图、李强负责文档撰写

软件需求规格说明书V2.0：

林高毅、曾钟鑫完成

需求规格说明书评审报告V2.0：

李强完成

第二次会议记录：

石梓玥完成

用户需求说明V3.0：

在以前文档的基础上，由李武霞负责修改，葛冠宇负责协助。

文档封皮：

石梓玥独立制作

**第四周：**

第三次会议记录：

石梓玥完成

用户手册V1.0：

石梓玥独立完成

项目进度报告V1.0：

徐敬博完成

软件系统测试计划V1.0：

由李强、葛冠宇协力完成

软件设计规格说明书V1.0：

由曾钟鑫、林高毅协力完成

软件设计规格说明书评审报告：

由李强完成

测试计划评审报告：

由李武霞完成

用例图：

葛冠宇负责更新

**第五周：**

测试计划评审报告V2.0：

软件设计规格说明书评审报告：V2.0

由李武霞撰写完成

开发语言命名规范：

李武霞完成

软件设计规格说明书V2.0：

由曾钟鑫、林高毅协力完成

项目软件系统测试计划V2.0

由李强、葛冠宇负责修改完成

软件系统功能测试用例V1.0：

由李强、葛冠宇协力完成

用户手册2.0：

石梓玥完成

**文档外部分工作：**

**前端部分：**

此部分工作依照本周之前我们对界面的设计而统计。

前端的初步设计：石梓玥完成

前端代码的初步实现（登入界面、欢迎界面、个人中心）：石梓玥独立完成

备注：此后（下一周）经过小组商议，以上界面作废，后续界面于此次设计基本无关

前端整体框架的设计：刘凯威、石梓玥、徐敬博完成

备注：此时的设计是由石梓玥主导，主要通过在草稿纸上绘画初步的整体框架，主要为登入界面、主界面、商品界面、我的商品界面、交流界面、购物车界面、个人中心界面的设计。

前端代码的初步实现：

刘凯威：登入界面、主界面

林高毅：商品、我的商品、订单管理

石梓玥：个人中心、购物车

徐敬博：交流

备注：因初步的框架设计存在问题，且基本没有文档存根，同时因小组领导人即项目经理徐敬博的失误，导致小组成员轻视了前端界面的设计阶段，转而进入开发阶段，多做了许多无用功。

**后端相关：**

由曾钟鑫、林高毅负责设计项目数据库，并绘制E-R图。

由曾钟鑫着手实现数据库。

曾钟鑫实现后端的部分代码，此时林高毅负责协助曾钟鑫完成相关工作

曾钟鑫继续实现后端代码，此时林高毅调入前端，负责完成前端相关工作。

报告日期：2020.10.24

报告人：徐敬博