**易行交易平台项目进展报告**

**易行小组**

更新日期：2020年10月18日

致：北京信息科技大学大学

汇报内容：易行交易平台项目进展

团队：易行小组

项目经理：徐敬博

项目状态报告：

自2020年9月22日项目正式开展以来，本项目团队自开发项目以来每位成员认真完成项目要求，力求完全满足客户的需求，并规范项目的文档，截至至今日2020年10月31日星期六为止，除小组在界面设计时出现的一次重大失误，导致项目进度被严重拖慢，到现在位置，小组已经完成了客户（用户）端的整体设计，除聊天界面设计没有实现外，其它页面基本实现，包含功能点有：登入、注册、浏览商品、上传商品、加入购物车、移除购物车、购买（下订单）、确认收货、取消订单、退货、查看个人资料、修改密码、修改个人信息。预计于今晚实现愿望单、商品功能中遗漏的下架商品、修改商品信息等功能。明天转向管理员功能点的实现。同时测试工作已经初步展开，当并未取得实质进展，同时由于前后端工作压力较大，开发人员相关的单元测试报告会有滞后。

因组员技术分布问题，项目目前处于开发人员不足，前后端对接工作较为缓慢，且功能点较多，导致人力资源分配出现较大压力。