会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 易行小组第四次会议记录 | 时　间 | 2020.10.20 |
| 地　　点 | 2-2-411 | 主持人 | 徐敬博 |
| 出席人员 | 徐敬博、李武霞、林高毅、刘凯威、石梓玥、李强、曾钟鑫、葛冠宇 | | |
| 缺席人员 | 无 | | |
| 会议主题 | 总结问题，安排工作计划，着手软件开发。 | | |
| 会议内容 | 1. 上一周工作总结： 2. 没有系统模块体系结构，模块不等于功能。 3. 文档排序问题，图片没有编号及说明，推荐使用建模工具。 4. 界面跳跃性太强，不规范。 5. 类缺少方法，缺少类图，图要表面设计思想。 6. 设计评审报告基本体现，但不够深入。 7. 评审时的重点：架构、界面、类或模块、数据库方面。 8. 分配下一周的任务安排，分工如下：   （1）李武霞：作为评审组成员负责评审，撰写新的评审报告，同时负责编写开发语言命名规范文档。  （2）石梓玥：作为评审组成员负责评审，同时负责修改用户手册、汇总答辩、小组讨论时产生的问题。  （3）徐敬博：撰写项目进度报告，同时负责前端开发工作。  （4）林高毅：修改软件设计规格说明书，负责前端开发相关工作。  （5）曾钟鑫：修改软件设计规格说明书，负责数据库的设计与实现，着手后端开发。  （6）刘凯威：配置管理相关工作，着手后端开发。  （7）李强：完成测试计划定稿已经功能测试用例初稿。  （8）葛冠宇：完成测试计划定稿已经功能测试用例初稿。 | | |
| 记录人 | 石梓玥 | | |